**产品范围模块工作结构分解表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称**：绿色农产品销售平台 | | | **项目负责人**：张广弘 | | |
| **单位名称**：协同设计第7小组 | | | **制表日期**：2017/3/15 | | |
| **工作分解结构** | | | | | |
| **任务编码** | **任务名称** | **主要活动描述** | | **负责人** | **预计完成时间** |
| 1200 | 产品范围 | 根据用户的要求，从功能要求，数据要求，系统输入输出格式等方面对本项目进行产品范围的确定 | | 张广弘 | 3月20日（周一） |
| 1210 | 编写业务明细表 | 从职能结构出发，确定各职能部门或模块需要完成的业务动作，并对各个业务进行简要的说明 | | 宋明容 | 3月16日（周四） |
| 1220 | 编写业务实体表 | 根据每个业务需要关联的实体，以表格的形式将业务和实体的关系表示出来 | | 宋明容  张广弘 | 3月17日（周五）中午 |
| 1230 | 建立输入输出模型 | 用图像的形式，初步建立系统的界面模型，并说明输入项和输出项 | | 徐元夫 | 3月19日（周日） |
| 1240 | 建立E-R图 | 完善系统中的实体种类和属性，分析实体之间的关系。建立实体-关联模型 | | 张广弘 | 3月19日（周日） |
| 1250 | 建立业务流程 | 针对每个业务，深入分析业务流程，了解业务活动所涉及到的各种组织实体，了解业务的过程、步骤、规则和方法。用活动图的形式来表达 | | 吴奕锋  彭永德 | 3月19日（周日） |
| 1260 | 编写产品范围文档 | 在以上工作完成之后，编写产品范围文档。 | | 张广弘 | 3月20日（周一） |
| 1270 | 编写WBS | 在小组讨论之后根据分工编写本模块的WBS。 | | 张广弘 | 3月15日（周三）晚 |
| 项目负责人审核意见：  签名： 日期： | | | | | |